### I. Phân loại

Must Have: Đăng nhập/đăng ký, Tìm kiếm sách , Mượn sách online , Quản lý kho sách .

Should Have : Lịch sử mượn, Đặt trước sách , Thông báo email .

Could Have : Gia hạn online, Đánh giá sách , Đăng nhập Google/FB

Won't Have : Chat với thủ thư , Gợi ý sách .

II. Product Backlog có thứ tự :

| STT | Backlog | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Cần dữ liệu sách trước |
| 2 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản | Must | Cần tài khoản trước khi giao dịch |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Cần tìm thấy sách để mượn |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn) | Must | Cần phụ thuộc 1, 2, 3 |
| 5 | Xem lịch sử mượn sách | Should | Theo dõi đơn sau khi mượn |
| 6 | Đặt trước sách khi hết | Should | Bổ sung khi luồng mượn ổn định |
| 7 | Thông báo email hạn trả sách | Should | Hỗ trợ quản lý thời hạn mượn |
| 8 | Gia hạn mượn sách online | Could | Tiện ích mở rộng |
| 9 | Đánh giá & bình luận sách | Could | Tương tác cộng đồng |
| 10 | Tích hợp đăng nhập Google/FB | Could | Cải tiến xác thực |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Cần kết nối trực tiếp thời gian thực |
| 12 | Gợi ý sách | Won't | Trải nghiệm người dùng |

III. Phản biện :

- Ý kiến: Có thể muốn đẩy "Thông báo email" lên Must trợ giúp tránh quá hạn hoặc "Chat trực tiếp" lên Could để hỗ trợ sinh viên.

- Phản biện: Để đảm bảo hệ thống hoàn thành trong 3 sprint, việc giữ số lượng Must nhỏ và tập trung vào luồng mượn cốt lõi là bắt buộc.